**WEB一期系统问题Bug汇总**

# 开发中目前存在的问题

## 刘康的问题

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1-1 | | | |
| 用途 | 刘康开中的问题汇总 | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | **状态** |
| **序号** |  |
| 1 | 角色管理 | 1 | 无； | \ |
| 2 | 模块管理 | 1 | 分页不起作用； | 已解决 |
| 2 | 编辑、删除、添加采用reload方式刷新数据； | 已解决 |
| 3 | 添加模块时，表单为空提示“内容为空”，而不知道到底是哪个字段为空； | 已解决 |
| 3 | 工作面管理 | 1 | 添加、编辑工作面成功后，采用reload方式刷新；  刷新的时候没有按照矿刷新数据； | 已解决 |
| 2 | 添加、编辑工作面时，表单为空提示“内容为空”，而不知道到底是哪个字段为空； | 已解决 |
| 3 | 点击集团显示所有的工作面; | 已解决 |
| 4 | 全局参数管理 | 1 | 无; | \ |
| 5 | 个人信息维护 | 1 | 未开发完成; | 已解决 |
| 6 | 密码修改 | 1 | 未开发完成; | 已解决 |
| 7 | 日志 | 1 | 日志文件没有每日滚动 | 已解决 |

## 胡实现的问题

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1-1 | | | |
| 用途 | 刘康开中的问题汇总 | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | **状态** |
| **序号** | **问题现象** |
| 1 | 组织机构管理 | 1 | 添加组织机构按钮的样式不统一； | 已解决 |
| 2 | 编辑时，公司名称字段输入框出现“--”； | 已解决 |
| 3 | Org\_PIds字段没有使用到； | 已解决 |
| 2 | 用户管理 | 1 | 添加用户成功后，刷新的是全部数据而不是公司对应的数据； | 已解决 |
| 2 | 添加用户时，会把用户添加到集团中，并删除集团的一条数据； | 已解决 |
| 3 | 分页没有实现； | 已解决 |
| 4 | 点击编辑之后，在点击添加对话框时显示的是编辑对话框的表单； | 已解决 |
| 5 | 添加用户和编辑用户缺少表单验证； | 已解决 |
| 6 | 添加用户所有的字段为空可以添加成功，没有提示相关字段； | 已解决 |
| 7 | 编辑用户可以将用户名为空进行编辑，而且编辑成功； | 已解决 |
| 8 | 比较字符串是否相等时使用了==,导致了多处业务异常 | 已解决 |

## 晁旭的问题

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 3-1 | | | |
| 用途 | 晁旭开发中的问题汇总 | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | **状态** |
| **序号** | **问题现象** |
| 1 | 主界面 | 1 | 开发设计需求界面布局适配1080 X 1920屏幕,这样造成F11状态和屏幕最大化状态下界面内容不能自适应充满整个画布； | 已解决 |
| 2 | 切换工作面浏览器调用flash的方法没有执行； | 已解决 |
| 3 | 四个图表排列方式为上下布局，导致煤机轨迹图表高度改变时整体布局发生紊乱； | 已解决 |
| 3 | 乳化液自动配比 | 1 | 水箱、油箱和液箱液位刻度指示表是用echarts实现的，存在一个问题，y轴刻度和标题显示位置是内侧，当液位值存在时，表示液位的柱形会覆盖刻度线； | 已解决 |
| 2 | 油泵、水泵图片拼接在大图上时，存在偏移，原因是切图没有紧贴图片边缘切； | 已解决 |
| 4 | 转载机Flash | 1 | SetBelt2RunningState 这个flash方法调用没看到效果 | 未解决 |

## 董瑾明的问题

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1-1 | | | |
| 用途 | 董锦明的问题汇总 | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | **状态** |
| **序号** | **问题现象** |
| 1 | 登录模块 | 1 | 登录模块界面出现白块 | 已解决 |
| 2 | 编辑按钮 | 1 | 无 | 完成 |
| 3 | 头部公司、工作面选择切换模块 | 1 | 逻辑相互关联、js方法的交互处理不熟悉 | 学习中 |
| 2 | 煤机轨迹分析弹框中选择日期控件选择日期逻辑处理不对，不应该选择时分秒 | 已解决 |

# 测试中目前存在的问题

## 2.1 前端问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1-1 | | | | | |
| 用途 | 测试中存在的问题汇总 | | | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | | | **状态** |
| **序号** | **问题现象** | **发现时间** | **发现人** |
| 1 | 界面 | 1 | 开发设计需求界面布局适配1080 X 1920屏幕,这样造成F11状态和屏幕最大化状态下界面内容不能自适应充满整个画布； | 2018-12-12 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2018-12-12） |
| 2 | Flash模块 | 1 | 切换工作面浏览器调用flash的方法没有执行； | 2018-12-13 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2018-12-13） |
| 2 | 采煤机Flash模块在浏览器窗口大小不同状态下,采煤机滚筒变形； | 2018-12-26 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2018-12-26) |
| 3 | 界面布局 | 1 | 四个图表排列方式为上下布局，导致煤机轨迹图表高度改变时整体布局发生紊乱； | 2018-12-13 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2018-12-13） |
| 4 | 乳化液配比  模块 | 1 | 油泵、水泵图片拼接在大图上时，存在偏移； | 2018-12-15 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2018-12-15） |
| 2 | 乳化液自动配比模块显示液位的刻度线会被显示液位柱状图遮挡 | 2018-12-21 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2018-12-21） |
| 5 | 煤机轨迹图表分析模块 | 1 | 历史分析图表出现的时候没有加载默认时间段内的数据； | 2018-12-16 | 魏宗杰 | 已解决（董锦明-2018-12-16） |
| 6 | 管理按钮 | 1 | 管理界面跳转按钮点击失败； | 2018-12-18 | 董锦明 | 已解决（董锦明-2018-12-18） |
| 7 | 支架压力模块 | 1 | 支架压力模块压力超限值和压力过低值在数值点到情况下显示颠倒，既把初撑力写在最大设定压力，把最大设定压力写在初撑力时； | 2018-12-23 | 魏宗杰 | 已解决（董锦明-2018-12-23） |
| 2 | 支架压力编辑模块点击保存按钮之后信息更新失败； | 2018-12-25 | 魏宗杰 | 已解决（董锦明-2018-12-25） |
| 3 | 切换工作面之后支架压力模块传感器没有变绿色； | 2018-12-27 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2018-12-27） |

## 2.2 后端问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2-1 | | | | | |
| 用途 | l | | | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | | | **状态** |
| **序号** | **现象** | **时间** | **发现人** |
| 1 | 角色管理 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2 | 模块管理 | 1 | 数据库记录为空时向前台返回的数据格式不正确 | 2018-12-22 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-12-22) |
| 3 | 工作面管理 | 1 | 分页展示数据第一条不显示 | 2018-12-22 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-12-22) |
| 2 | 修改表单提交后不能自动隐藏 | 2018-12-22 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-12-22) |
| 3 | 表格数据加载过慢 | 2018-12-22 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-12-22) |
| 4 | 分页跳转后,查询条件,组织机构条件未保留 | 2018-12-22 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-12-22) |
| 5 | 排序码不能正常提交 | 2018-12-22 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-12-22) |
| 4 | 全局参数 | 1 | 无; | \ | \ | \ |
| 5 | 个人信息维护 | 1 | 无 | \ | \ | \ |
| 6 | 密码修改 | 1 | 无 | \ | \ | \ |

# 使用中目前存在的问题

## 3.1 前端问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1-1 | | | | | |
| 用途 | 项目使用中存在的问题汇总 | | | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | | | **状态** |
| **序号** | **现象** | **发现时间** | **发现人** |
| 1 | 界面 | 1 | 支架压力配置，修改工作面支架数量，煤机轨迹图表y轴，采煤机flash支架数量未联动变化。 | 2019-01-04 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2019-01-04） |
| 2 | 支架压力 | 1 | 支架压力配置中前柱压力初撑力范围，若用户输入小数在前，大数在后，图表正常显示。若小数在后，大数在前，图表支架压力显示错误。 | 2019-01-06 | 魏宗杰 | 已解决（晁旭-2019-01-06） |
| 3 | 综采配置  采煤机Flash | 1 | 综采配置项，修改工作面方向，支架压力图表未联动。 | 2019-01-06 | 晁旭 | 已解决（晁旭-2019-01-06） |
| 2 | 采煤机Flash调整大小端显示问题，在大端情况下跳架。 | 2019-01-17 | 魏宗杰 | 已解决（晁旭-2019-01-17） |
| 4 | 切换公司 | 1 | 左箭头、右箭头、下拉选择三种方式切换公司之后切换工作面，获取的工作面索引错误，导致拼接的旧主题与新主题发生错误。 | 2019-01-08 | 董锦明 | 已解决（董锦明-2019-01-08） |
| 5 | 煤机轨迹分析 | 1 | 煤机轨迹分析图表，选择起始日期和结束日期，点击查询未做时间判断。 | 2019-01-14 | 魏宗杰 | 已解决（董锦明-2019-01-14） |
| 2 | 煤机轨迹分析图表，删除value值为boolean的数据； | 2019-01-16 | 魏宗杰 | 已解决（董锦明-2019-01-16） |
| 3 | 煤机轨迹缓存图表时间轴格式显示为yyyy-mm-dd； | 2019-01-17 | 魏宗杰 | 已解决（晁旭-2019-01-17） |
|  |  | 4 | 煤机轨迹查询按照时间段去查询，以7天一个节点查询，超过7天则分两段查询； | 2019-01-15 | 常亚军 | 未解决（晁旭-） |
| 6 | 高压反冲洗图表 | 1 | 缓存数据5分钟,超出5分钟的数据没有及时删除,导致系统卡顿 | 2019-01-17 | 魏宗杰 | 已解决（晁旭-2019-01-17） |

## 3.2 管理端问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 3-2 | | | | | |
| 用途 | l | | | | | |
| **序号** | **模块** | **存在的问题** | | | | **状态** |
| **序号** | **现象** | **时间** | **发现人** |
| 1 | 角色管理 | 1 | 角色删除功能未实现 | 2019-01-14 | 魏宗杰 | 已解决(刘康-2019-01-14) |
| 2 | 角色删除是否成功的判断基于SQL返回值,可能存在删除失败但提示成功的情况,(该情况只出现在角色表正常执行,关系表操作失败时,数据库会回滚,但界面会提示更新成功) | 2019-01-14 | 刘康 | 未解决 |
| 3 | 工作面管理中启停不起作用 | 2019-01-18 | 魏宗杰 | 已解决(刘康-2019-01-18) |
| 2 | 全局参数管理 | 1 | 无; |  |  |  |
| 3 | 个人信息维护 | 1 | 无 |  |  |  |
| 4 | 密码修改 | 1 | 无 |  |  |  |
| 5 | 组织机构管理 | 1 | 业务逻辑写在controller里,调用多个service方法时,数据库操作不在一个事务中 | 2019-01-16 | 刘康 | 未解决 |
| 6 | 用户管理 | 1 | 删除用户时,没有删除用户角色关系表中的数据导致角色不能删除 | 2019-01-14 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-01-14) |
| 2 | 比较字符串是否相等时使用了==,导致了多处业务异常 | 2018-12-26 | 胡实现 | 已解决(胡实现-2018-12-26) |
| 3 | 用户可以重名 | 2018-12-25 | 刘康 | 已解决(刘康-2018-12-25) |